

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 09/03/2014 | Giuliano Costa | Criação do termo de abertura do projeto |

# Objetivos deste documento

Autorização para início do projeto. De forma resumida demonstrar responsabilidades de cada parte interessada, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

Após levantamento e verificação da atual falta de automação, foi constatado a necessidade do desenvolvimento de um sistema que atenda ao estabelecimento como um todo, facilitando a gestão e conseguindo melhorias significativas no atendimento aos clientes.

# Critérios de sucesso do projeto

O objetivo principal deste projeto, e a entrega de um software que atenda todas as necessidades do cliente. Tendo como critérios principais de sucesso a entrega dentro do prazo definido pelo Programa de Aplicação Profissional (PAP) e a qualidade satisfatória do produto aqui descrito.

# Produtos e principais requisitos

Os requisitos serão definidos no documento de Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, anexado junto a este.

# Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marcos** | **Previsão** |
| Início do projeto | N/A |
| Primeira reunião com o orientador | 05/03/2015 |
| Protocolo do Pré-Projeto | 05/03/2015 |
| 1ª Entrega parcial do sistema | 20/03/2015 |
| 2ª Entrega parcial do sistema | 27/03/2015 |
| 2ª Reunião presencial com o orientador | 27/03/2015 |
| 3ª Entrega parcial do sistema | 03/04/2015 |
| Entrega final do sistema | 01/05/2015 |
| Programa de Aplicação Profissional – Pré-Banca | 01/05/2015 |

# Partes interessadas do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Papel | Nome | Interferência |
| Cliente | Hermes Bar e Restaurante | ALTO |
| Gerente de Projetos | Giuliano Costa | ALTO |
| Equipe de Desenvolvimento | Giuliano | ALTO |
| Analista de Requisitos | Anna Paula, Franciele Antqueves, Phillip | ALTO |
| Analista de Testes | Anna Paula, Franciele Antqueves, Phillip | MÉDIO |
| Orientador | Prof. Allston | ALTO |
| Banca Avaliadora | N\A | ALTO |

Demais partes interessadas, consultar documento de [Registro das partes interessadas](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=31) em anexo.

# Restrições

* O produto será desenvolvido somente para plataforma Microsoft Windows
* O prazo de entrega do produto não poderá ultrapassar a data definida da pré-banca.

# Premissas

* O cliente deverá estar disponível sempre que solicitado pela equipe de projeto.
* O cliente deverá fornecedor informações necessárias sempre que solicitado pela equipe de projeto.

# Riscos

# Orçamento do Projeto

Por se tratar de um projeto acadêmico, este não terá custo financeiro. Solicitamos somente a presença do cliente na banca avaliadora.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprovações | | |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |